蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程招标文件

根据辽大党发[1999]28号文件精神，结合辽宁大学专项维修工程情况，为了保证工程质量和节约投资，决定对蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程进行招标，具体内容如下：

- 一、工程名称：

- 蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程

- 二、工程内容及工程量

说明：

1、本工程计划工期20天，2025年1月13日开始进场施工；1月23日前完工。

2、投标报价要求：投标报价时，安全施工措施费取费应不低于3%；部分项目不注明报价，视为包含在其他项；注明综合单价和合价，最后汇总出总价；本工程要严格按照建设单位提供的工程量进行清单报价，否则视为弃标。

（一）分部分项工程量清单：

详见工程量清单附件。

（二）措施项目清单：按照《建筑工程工程量清单计价规范》自行编写报价，如不编写报价，视为包含以上价格中。（注：详见工程量清单附表，清单内所有主材必须为国标产品并注明主材品牌）

- 三、质量要求及验收标准：

达到合格工程标准,并严格按照辽宁省《建筑工程质量验收评定标准》验收。

四、投标要求：

1、报价：按照建设单位提供的工程内容及工程量清单编制详细的工程预算报价，请密封后送达。

2、投标文件：

（1）企业营业执照复印件并加盖公章；

（2）企业施工资质：建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证明复印件并加盖公章；（如资质顺延，需提供有关部门发布的通知并加盖公司公章，并顺延日期在文件顺延日期范围内，否则视为不合格处理）

（3）安全生产许可证复印件并加盖公章；

（4）公司近三年同类工程业绩，实例至少三项；

（5）法人委托授权书复印件并加盖公章。

（6）此工程拦标价为9.9万元（暂列金0.2万元），超过此拦标价视为废标。

3、上述报价单及投标文件一式三份密封胶装后，各投标单位必须在2025年1月6日10:00将胶装并密封的投标文件送至辽宁大学崇山校区机关楼124计划维修科，联系人：刘老师，电话：62202008。

4、上述投标文件原件经确认与复印件一致后原件退回，其余资料不退回。

五、付款方式：

合同签定后支付30%预付款，竣工验收合格并由发包人出具书面验收合格文件后支付至合同额的80%，发包方及发包方上级主管部门指定的审计机构审定后支付至审定额的97%，余款为质保金，质保期满两年后无质量问题一次付清（无利息）。

六、中标处理：

投标单位接到中标通知后与辽宁大学签订正式施工合同，否则按废标处理。

七、其它。

1.整个项目实施过程中注重成品保护，如由于施工过程中造成原有设施损坏，中标单位无条件修复或赔偿。

2.工程竣工验收合格后1个月内，施工单位需要报送工程结算材料。工程结算审减率在15%及以下，工程结算审核费用由建设单位负担；工程结算审减率超过15%以上部分，工程结算审核费用由施工单位负担。

3.由于学校假期特殊原因，施工合同签订和工程款支付略有暂缓，施工单位不得以此借口拖延施工进度。

辽宁大学后勤工作处

2024年12月30日

附件：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606001002 |  | 楼地面龙骨及饰面拆除 不带龙骨木地板 |  | 1.项目名称：拆除地面复合地板 |  | 10m2 | 7.337 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011105003001 |  | 拆除踢脚线 |  | 1.项目名称：拆除踢脚线 |  | 100m2 | 0.035 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011609002003 |  | 隔断隔墙拆除 石膏板隔断墙 |  | 1.项目名称：拆除石膏板隔墙 |  | 10m2 | 2.09 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B007 |  | 拆除木文件柜 |  | 1.项目名称：拆除拆除木文件柜 |  | m2 | 38.95 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011608003003 |  | 铲除裱糊面 撕墙纸 |  | 1.项目名称：拆除墙面壁纸 |  | 10m2 | 24.777 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011608002003 |  | 铲除涂料面 抹灰面油漆涂料 |  | 1.项目名称：拆除墙面壁纸后乳胶漆 |  | 10m2 | 24.777 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011606003010 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面 |  | 1.项目名称：拆除石膏板天棚 |  | 10m2 | 7.462 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011613001014 |  | 灯具拆除 吸顶灯 |  | 1.项目名称：拆除灯具 |  | 10套(只) | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011613001015 |  | 灯具拆除 暗开关 |  | 1.项目名称：拆除开关 |  | 10套(只) | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011613001016 |  | 灯具拆除 暗插座 |  | 1.项目名称：拆除插座 |  | 10套(只) | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030701003001 |  | 拆除吊顶多联机空调 |  | 1.项目名称：拆除吊顶多联机空调(保护性） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011616001007 |  | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 |  | 1.项目名称：拆除垃圾垂直运输 |  | 10m3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011616001008 |  | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  | 1.项目名称：拆除垃圾外运 |  | 10m3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011104002011 |  | 条形石塑地板成品安装 铺在水泥地面上 |  | 1.项目名称：地面石塑地板 2.规格：5mm |  | 100m2 | 0.7337 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011904005022 |  | 成品卡扣式踢脚线 金属 |  | 1.项目名称：金属踢脚线 2.规格：60~80mm高 |  | 10m | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011406003005 |  | 刮腻子 墙面 满刮二遍 |  | 1.项目名称：墙面刮腻子 2.规格：2遍 |  | 100m2 | 2.4777 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011406001024 |  | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 |  | 1.项目名称：墙面乳胶漆 2.规格：2遍 |  | 100m2 | 2.4777 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011302001217 |  | 平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不 |  | 1.项目名称：天棚轻钢龙骨 2.规格：国标 |  | 100m2 | 0.2737 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 上人) 规格 600*600mm 平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011302001221 |  | 平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 规格 600*600mm 跌级 |  | 1.项目名称：天棚跌级轻钢龙骨 2.规格：国标 |  | 100m2 | 0.4725 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011302001073 |  | 平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm |  | 1.项目名称：天棚欧松板基层 2.规格：18mm |  | 100m2 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011302001095 |  | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在T型铝合金龙骨上 |  | 1.项目名称：天棚石膏板面层 2.规格：12mm |  | 100m2 | 0.7762 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011407007001 |  | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 1.项目名称：天棚板缝嵌缝贴胶带 |  | 100m2 | 0.7762 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011301001001 |  | 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) |  | 1.项目名称：天棚挂石膏板刮石膏 2.规格：5mm |  | 100m2 | 0.7762 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011406003006 |  | 刮腻子 墙面 满刮二遍 |  | 1.项目名称：天棚刮腻子 2.规格：2遍 |  | 100m2 | 0.7762 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011406001012 |  | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 |  | 1.项目名称：天棚乳胶漆 2.规格：2遍 |  | 100m2 | 0.7762 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011502001009 |  | 不锈钢装饰线 槽线 宽度 ≤20mm |  | 1.项目名称：天棚金属线条 2.规格：U型 |  | 100m | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011210003007 |  | 双层玻璃夹百叶帘隔断 |  | 1.项目名称：办公百叶隔断（含门） 2.规格：86型 |  | 100m2 | 0.4359 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011207001017 |  | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内 |  | 1.项目名称：隔断顶假梁轻钢龙骨 2.规格：国标 |  | 100m2 | 0.1538 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011207001023 |  | 墙饰面 夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm |  | 1.项目名称：隔断顶假梁欧松板基层 2.规格：18mm |  | 100m2 | 0.1538 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011207001038 |  | 墙饰面 面层 石膏板墙面 |  | 1.项目名称：隔断顶假梁石膏板面层 2.规格：12mm |  | 100m2 | 0.1538 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010810001004 |  | 百叶窗帘 |  | 1.项目名称：百叶窗帘 2.规格：选样 |  | 100m2 | 0.1482 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001193 |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20 |  | 1.项目名称：强弱电镀锌穿线钢管 2.规格：DN20 |  | 10m | 17.346 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 2 | 030411004177 |  | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  | 1.项目名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | 10m | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411004178 |  | 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2 |  | 1.项目名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-4mm2 |  | 10m | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001194 |  | 可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格24# |  | 1.项目名称：金属穿线软管 2.规格：DN20 |  | 10m | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502005005 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  | 1.项目名称：网线 2.规格：六类 |  | 10m | 13.346 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412005017 |  | 荧光灯具安装 嵌入式 单管 |  | 1.项目名称：平板灯 2.规格：1200*600 |  | 套 | 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412004256 |  | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸 |  | 1.项目名称：筒灯 2.规格：φ100~120 |  | 套 | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034018 |  | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 |  | 1.项目名称：开关 2.规格：综合考虑 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404035030 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  | 1.项目名称：强电插座 2.规格：综合考虑 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030502012013 |  | 安装8位模块式信息插座 单口 |  | 1.项目名称：弱电插座 2.规格：综合考虑 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411006007 |  | 暗装接线盒 |  | 1.项目名称：接线盒 2.规格：86型 |  | 个 | 47 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030701003026 |  | 吊顶式空调器安装 质量≤0.15t |  | 1.项目名称：吊顶式多联机空调安装 2.规格：利旧 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B012 |  | 空调调整管线及注氟利昂制冷剂 |  | 1.项目名称：空调调整管线及注氟利昂制冷剂 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030701003007 |  | 墙上式空调器安装 质量≤0.1t |  | 1.项目名称：壁挂空调安装 2.规格：1.5P新购 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 031002006021 |  | 机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径108mm以内 |  | 1.项目名称：墙体打孔 2.规格：DN100 |  | 10个 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 01B013 |  | 空调外机支架 |  | 1.项目名称：外机支架安装 2.规格：不锈钢材质 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B009 |  | 精保洁 |  | 1.项目名称：精保洁 |  | m2 | 73.37 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B010 |  | 脚手架 |  | 1.项目名称：脚手架 |  | m2 | 73.37 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：蒲河校区校部办公楼309综合资料室维修改造工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 3 | 01B015 |  | 室内物品搬运及恢复 |  | 1.项目名称：室内物品搬运及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B017 |  | 垂直运输 |  | 1.项目名称：材料垂直运输 2.规格：电梯不允许使用 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |